项目后端分工详细讨论会纪要

-G10组

**会议名称：**软件工程教学网站项目后端详细讨论会

**会议目的：**根据项目确定的具体功能，进行分工

**会议时间：**2017.12.27 18:30

**会议地点：**1897

**与会人员：**胡单春，邓振健，丁毅 ，洪子翔，陈振港，黄锦亮

**主持人：**陈振港

**会议主要内容**:

1. 后端详细分工

黄锦亮

1.登录 登出

2.修改密码

3.忘记密码 通过验证之后跳到修改密码

4.个人资料编辑

5.提交网站建议 帮助

丁毅

1.学生教师 主界面显示所有课程并链接到相应课程界面 查看编辑课程介绍

2.教师课程界面 编辑查看教师介绍 输出考核方式

3.学生课程界面 显示课程名 作业 通知 成绩 资料

4.教师 批改作业 显示所有作业 再点进去显示提交列表（然后下载 评分 评语）

陈振港

1.学生：下载上传作业

2.教师 发布作业 上传删除资料 导入学生名单 发布通知

3.管理员 导入用户 添加用户（密码默认后四位）

4.管理员 创建课程 导入删除课程班

1. 文档分工

这周六

需求变更文档: 陈振港

系统设计与实现计划: 陈振港

用户手册: 胡单春 洪子翔

下周六

《测试报告》 黄锦亮

《工程部署计划》 丁毅

《培训计划》 陈振港

《系统维护计划》 邓振建

1. **下次会议时间：**12.31 18:30