关于项目计划书会议纪要

-G10组

**会议名称：**软件工程教学网站项目项目计划书讨论会

**会议目的：**对项目计划安排进行讨论和确认

**会议时间：**2017.10.24 21:00

**会议地点：**1897

**与会人员：**胡单春，邓振健，丁毅 ，洪子翔，陈振港，黄锦亮

**主持人：**陈振港

**会议主要内容**:

1. **项目计划安排讨论**：

在本次会议中，我们对项目的具体内容和工作进行了分配。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工作内容 | 负责人 | 参加人员 |
| 项目的可行性分析（项目可行性分析报告） | 丁毅 | 胡单春、陈振港、邓振健、洪子翔、黄锦亮 |
| 项目开发报告（报告） | 陈振港 | 胡单春、丁毅、邓振健、洪子翔、黄锦亮 |
| 需求分析（需求分析规格说明书） | 胡单春 | 陈振港、丁毅、邓振健、洪子翔、黄锦亮 |
| 系统分析（概要设计及说明书） | 邓振健 | 胡单春、陈振港、丁毅、洪子翔、黄锦亮 |
| 详细设计（详细设计说明书） | 洪子翔 | 胡单春、陈振港、丁毅、邓振健、黄锦亮 |
| 数据库建立 | 黄锦亮 | 胡单春、陈振港、丁毅、邓振健、洪子翔 |
| 界面设计 | 胡单春 | 陈振港、丁毅、邓振健、洪子翔、黄锦亮 |
| 测试计划（报告） | 洪子翔 | 胡单春、陈振港、丁毅、邓振健、黄锦亮 |
| 测试报告（报告） | 洪子翔 | 胡单春、陈振港、丁毅、洪子翔、黄锦亮 |
| 项目开发总结报告（报告） | 陈振港 | 胡单春、丁毅、邓振健、洪子翔、黄锦亮 |
| 用户操作手册（报告） | 丁毅 | 胡单春、陈振港、邓振健、洪子翔、黄锦亮 |
| 用VISIO绘制数据流图、E-R图等各种图形 | 黄锦亮 | 胡单春、陈振港、丁毅、邓振健、洪子翔 |
| 软件安装、测试 | 丁毅 | 胡单春、陈振港、邓振健、洪子翔、黄锦亮 |
| 用户培训 | 邓振健 | 胡单春、陈振港、丁毅、洪子翔、黄锦亮 |
| 后期维护 | 邓振健 | 胡单春、陈振港、丁毅、洪子翔、黄锦亮 |

1. **下次会议时间：**10.31 21:00